Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024 г.                                            Таштып                                           № 84

| ««Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)» на территории муниципального образования Таштыпского сельсовет на 2024- 2026 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Республике Хакасия (с последующими изменениями), постановлением
Правительства Республики Хакасия от 12.03.2019 № 65 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Хакасия от 02.08.2017 № 398 «Об
утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на 2021-
2023 годы» администрация Таштыпского сельсовета Постановляет:

      - Утвердить «Краткосрочный план реализации региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)» на
территории муниципального образования Таштыпского сельсовета на 2024-2026 гг» в соответствие с приложением. (приложение прилагается).

      - Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      - Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета                               			     Р.Х.Салимов

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2024–2026 годы

на территории муниципального образования Таштыпский сельсовет

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь МКД/Площадь кровли/Количество лифтов | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь МКД/Площадь кровли/Количество лифтов | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | м2 | м2/шт. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 | Плановая дата завершения работ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет за 2024 год | Х | 5 | Х | Х | 4 487,20 | Х | 105 | 11 706 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 520,50 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ленина, д. 27 | 1973 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 536,60 | 536,60 | 19 | 1 078 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 566,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2023 г. Декабрь 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |  |
| 2 | ул. Ленина, д. 27 | 1973 | Ремонт крыши**** | 2 | 2 | 536,60 | 496,40 | 19 | 2 233 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 829,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | Июнь 2023 г. Декабрь 2024 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 31 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 425,70 | 425,70 | 10 | 855 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 657,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2023 г. Декабрь 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |  |
| 4 | ул. Ленина, д. 31 | 1967 | Ремонт крыши**** | 2 | 2 | 425,70 | 380,70 | 10 | 1 717 260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 260,50 | 3 565,00 | 3 565,00 | Июнь 2023 г. Декабрь 2024 г. |
| 5 | ул. Луначарского, д. 4 | 1981 | Ремонт крыши**** | 3 | 3 | 2 562,60 | 1 150,00 | 47 | 4 717 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 717 208,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | Июнь 2023 г. Декабрь 2024 г. |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет за 2025 год | Х | 1 | Х | Х | 430,60 | Х | 13 | 1 417 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 506,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ленина, д. 39 | 1972 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 430,60 430,60 | 430,60 430,60 | 13 13 | 865 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 506,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2024 г. Декабрь 2025 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | Июнь 2024 г. Декабрь 2025 г. |