Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09»октября  2012 года		         с. Таштып					№ 276

О внесении изменений

в постановление администрации

муниципального образования Таштыпский

сельсовет №289 от30.08.2011 г.

«Об утверждении программы комплексного

развития системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Таштыпский

сельсовет на период 2012-2016 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, п.3, ч. 1 ст. 33   Устава Таштыпского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В приложении №1 внести следующие изменения:

  - В паспорте программы Таблицу «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

Объем финансирования  Программы  составляет  193,7  млн.руб., в т.ч. по годам:

-2012 год –8,2 млн. руб.

-2013 год – 16,7 млн. руб.

-2014 год – 37,5 млн. руб.

-2015 год – 57,56 млн. руб.

-2016 год – 71,31 млн. руб.

  - Таблицу №1  «Основные мероприятия Программы» изложить в новой редакции (приложение №1).

  - Таблицу 44 «Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Таштыпского сельсовета на период 2012-2016г.г» изложить в новой редакции (приложение №2):

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

.

Глава Таштыпского сельсовета			                                          А. А. Дьяченко

Приложение  №1

к постановлению администрации

Таштыпского сельсовета

№ 276 от 09 октября 2012 г.

Основные мероприятия Программы

| Nп/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | бюджет РХ |
| 1 | системы теплоснабжения: |  | 36,79 | 1,905 | 34,885 |
| а | Капитальный ремонт тепловых сетей | Администрация | 13,87 | 0,695 | 13,175 |
| б | Замена технологического оборудования насосной станции | Администрация | 1,1 | 0,055 | 1,045 |
| в | Техническое перевооружение оборудования котельных №5 и ЦРБ | Администрация | 14,32 | 0,88 | 13,44 |
| г | Проектирование новой центральной котельной | Администрация | 5 | 0,15 | 4,85 |
| д | Приобретение землеройной техники | Администрация | 2,5 | 0,125 | 2,375 |
| 2 | системы водоснабжения: | Администрация | 105,48 | 6,98 | 98,5 |
| а | Капитальный ремонт водопроводов | Администрация | 5,02 | 0,56 | 4,46 |
| б | Строительство водозабора и водопровода микрорайоне новой застройки | Администрация | 80,46 | 5,645 | 74,815 |
| в | Строительство водопровода на правобережье с. Таштып | Администрация | 20 | 0,775 | 19,225 |
| 3 | системы водоотведения: | Администрация | 15,23 | 0,62 | 14,62 |
| а | Промывка коллектора с применением спец. оборудования | Администрация | 1 | 0,05 | 0,95 |
| б | Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев коллектора | Администрация | 2,53 | 0,13 | 2,4 |
| в | Устройство приемной камеры для сброса стоков АС машинами | Администрация | 1,2 | 0,06 | 1,14 |
| г | Капитальный ремонт зданий и технологического оборудования очистных сооружений с.Таштып | Администрация | 10,5 | 0,375 | 10,125 |
| 4 | системы электроснабжения: | Администрация | 29,21 | 1,4605 | 27,7495 |
| а | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Администрация | 6,16 | 0,308 | 5,852 |
| б | Строительство ТП 10/0,4 на 250 кВ | Администрация | 10,45 | 0,5225 | 9,9275 |
| в | Строительство ТП 10/0,4 и ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ по ул. Магистральная, Мира, Таштыпская, Ст. Майнагашева | Администрация | 12,6 | 0,63 | 11,97 |
| 5 | ТБО | Администрация | 7 | 0,35 | 6,65 |
| а | Приобретение мусорных контейнеров | Администрация | 7 | 0,35 | 6,65 |
| ИТОГО | 193,7 | 11,3 | 182,4 |

Приложение  №2

к постановлению администрации

Таштыпского сельсовета

№ 276 от 09 октября 2012 г.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры Таштыпского сельсовета на период 2012 - 2016г.г.

| Nп/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Всего | Финансирование по годам, в млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2012 год | 2013 год | 2013 год | 2014 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год | 2016 год | 2016 год |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | бюджет РХ | Местный бюджет | бюджет РХ | Местный бюджет | бюджет РХ | Местный бюджет | бюджет РХ | Местный бюджет | бюджет РХ | Местный бюджет | бюджет РХ |
| 1 | системы теплоснабжения: |  | 36,79 | 1,905 | 34,885 | 0,35 | 3,34 | 0,15 | 2,85 | 0,35 | 6,65 | 0,53 | 10,07 | 0,525 | 11,975 |
| а | Капитальный ремонт тепловых сетей | Администрация | 13,87 | 0,695 | 13,175 | 0,07 | 1,3 | 0,15 | 2,85 | 0,15 | 2,85 | 0,15 | 2,85 | 0,175 | 3,325 |
| б | Замена технологического оборудования насосной станции | Администрация | 1,1 | 0,055 | 1,045 |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 1,045 |  |  |
| в | Техническое перевооружение оборудования котельных №5 и ЦРБ | Администрация | 14,32 | 0,88 | 13,44 | 0,28 | 2,04 |  |  | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 3,8 |
| г | Проектирование новой центральной котельной | Администрация | 5 | 0,15 | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 4,85 |
| д | Приобретение землеройной техники | Администрация | 2,5 | 0,125 | 2,375 |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 2,375 |  |  |
| 2 | системы водоснабжения: | Администрация | 105,48 | 6,98 | 98,5 | 3,32 | 0,66 | 0,31 | 10,69 | 0,125 | 25,875 | 1,3 | 24,7 | 1,925 | 36,575 |
| а | Капитальный ремонт водопроводов | Администрация | 5,02 | 0,56 | 4,46 | 0,36 | 0,66 | 0,05 | 0,95 | 0,05 | 0,95 | 0,05 | 0,95 | 0,05 | 0,95 |
| б | Строительство водозабора и водопровода микрорайоне новой застройки | Администрация | 80,46 | 5,645 | 74,815 | 2,96 | 0 | 0,26 | 9,74 | 0,05 | 19,95 | 1 | 19 | 1,375 | 26,125 |
| в | Строительство водопровода на правобережье с. Таштып | Администрация | 20 | 0,775 | 19,225 |  |  |  |  | 0,025 | 4,975 | 0,25 | 4,75 | 0,5 | 9,5 |
| 3 | системы водоотведения: | Администрация | 15,23 | 0,62 | 14,62 | 0,03 | 0,50 | 0,14 | 2,57 | 0,08 | 4,43 | 0,30 | 5,70 | 0,08 | 1,43 |
| а | Промывка коллектора с применением спец. оборудования | Администрация | 1 | 0,05 | 0,95 | 0 | 0 | 0,05 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
| б | Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев коллектора | Администрация | 2,53 | 0,13 | 2,4 | 0,03 | 0,5 |  |  |  |  | 0,05 | 0,95 | 0,05 | 0,95 |
| в | Устройство приемной камеры для сброса стоков АС машинами | Администрация | 1,2 | 0,06 | 1,14 |  |  | 0,06 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| г | Капитальный ремонт зданий и техн-ого оборудования очистных сооружений с.Таштып | Администрация | 10,5 | 0,375 | 10,125 | 0 |  | 0,025 | 0,475 | 0,075 | 4,425 | 0,25 | 4,75 | 0,025 | 0,475 |
| 4 | системы электроснабжения: | Администрация | 29,21 | 1,4605 | 27,7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6525 | 12,3975 | 0,808 | 15,352 |
| а | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Администрация | 6,16 | 0,308 | 5,852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,308 | 5,852 |
| б | Строительство ТП 10/0,4 на 250 кВ | Администрация | 10,45 | 0,5225 | 9,9275 |  |  |  |  |  |  | 0,5225 | 9,9275 |  |  |
| в | Строительство ТП 10/0,4 и ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ по ул. Магистральная, Мира, Таштыпская, Ст. Майнагашева | Администрация | 12,6 | 0,63 | 11,97 |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 2,47 | 0,5 | 9,5 |
| 5 | ТБО | Администрация | 7 | 0,35 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 | 3,325 | 0,175 | 3,325 |
| а | Приобретение мусорных контейнеров | Администрация | 7 | 0,35 | 6,65 |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 3,325 | 0,175 | 3,325 |
| ИТОГО | 193,7 | 11,3 | 182,4 | 3,70 | 4,5 | 0,60 | 16 | 0,6 | 37,0 | 3,0 | 54,6 | 3,5 | 67,8 |