Российская Федерация

Республики Хакасия

Администрация Таштыпского  сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» мая  2013 г.                                   c.Таштып                                                      № 144

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда в осенне-зимний отопительный период 2013-2014 года.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях подготовки к предстоящему отопительному периоду 2012-2013 года на территории Таштыпского сельсовета, руководствуясь п.3 ст.33, п.29 ст.36  Устава муниципального образования Таштыпский  сельсовет  от 21.02.2006 года.         п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. на территории Таштыпского сельсовета:

  - План мероприятий в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

(приложение 1).

  - План мероприятий по ремонту объектов МУП «ТЖКХ» за счет тарифной составляющей (приложение 2)

- Единой, постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов, аукционов и запроса котировок по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Таштыпского сельсовета разработать план использования субсидии и сроки мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования Таштыпский сельсовет на 2010-2013 годы.»

- Для оперативного руководства подготовительными работами к отопительному периоду и контроля над ходом ремонтных работ утвердить комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Шулбаев И.В. – заместитель главы Таштыпского сельсовета;

Члены комиссии:

Кожухова А.И. – ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;

Дьяченко С.А. – директор МУП «ТЖКХ»;

Блажнов Ю.А. – генеральный директор ООО «УК ЖилКом»

Салайдинова А.И. – депутат совета депутатов Таштыпского сельсовета.

- Директору МУП «ТЖКХ» (С.А.Дьяченко):

-  принять исчерпывающие меры на приоритетное выполнение работ по ремонту котельных, инженерных сетей, созданию нормативных запасов топлива и резерва материально-технических ресурсов.

- обеспечить полное и целевое использование финансовых средств, предусмотренных в тарифах при подготовке к предстоящему отопительному сезону,

- активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности за коммунальные услуги,

- организовать работу по подписанию паспортов готовности.

- Рекомендовать ООО УК «ЖилКом»:

- провести работы по оценке технического состояния объектов жилищного фонда и определения объемов работ при подготовке к осенне-зимнему сезону 2013-2014г.г. в срок до 10.06.2013

- принять меры по подготовке и оформлению паспортов готовности жилищного фонда до 15.09.2013г.

- принять меры по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищные услуги.

6. Обеспечить предоставление заявок в Министерство регионального развития Республики Хакасия для частичной компенсации выпадающих доходов, в результате урегулирования тарифов.

7. Утвердить график проведения заседания комиссии по оперативному руководству подготовительными работами к отопительному сезону 2013-2014г.г. и контролю над ходом ремонтных работ:

1 заседание – 11.06.2013г.

2 заседание -  10.07.2013г.

3 заседание -  20.08.2013г.

- заседание – 17.09.2013г.

8. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

9. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета И.В. Шулбаева.

Глава Таштыпского сельсовета                                                                  А.А. Дьяченко

|  | Приложение № 1 к постановлению главы Таштыпского сельсовета от «29» мая 2013г. № 144 |
| --- | --- |

План

Мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г. на территории Таштыпского сельсовета.

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем | Стоимость работ (тыс.руб.) | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт насосного оборудования на котельной №5 с.Таштып |  | 750,0 | Июль-август | Респ. Бюджет -712,0 тыс.рублей Местный бюджет – 38,0тыс.рублей |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Советской №1Б |  | 1800,0 | Август-сентябрь | Респ. Бюджет -1710,0 тыс.рублей Местный бюджет – 90,0 тыс.рублей |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей села Таштып по ул.Горького, Юбилейная, Коммунальная, Гоголя, Мира |  | 1727,0 | Июнь-июль | Респ.бюджет 1640,0, Местный бюджет – 87,0 |

И.о.начальника отдела делопроизводства                                             И.А.Цыганкова