Российская  Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

«  04  »   02   2013г.                                  с. Таштып                                                  №   29

Об организации работ по безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2013 году на территории Таштыпского сельсовета.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Хакасия «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 17.11.1998г., № 43,  в целях организации безаварийного прохождения половодья и пропуска паводковых вод на территории Таштыпского сельсовета, предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, руководствуясь п.3 ст. 33, п.19 ст.36  Устава Таштыпского сельсовета от 21.02.2006 года п о с т а н о в л я ю:

- Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории  Таштыпского сельсовета общее руководство над проведением работ по пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2013 году на территории Таштыпского сельсовета.

2. Все распоряжения и указания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по безотлагательному проведению работ по пропуску паводковых вод, подлежат немедленному исполнению всеми руководителями предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в установленные сроки.

- Утвердить план проведения основных мероприятий по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2013 году (приложение).

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

- Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Таштыпский сельсовет от 10.02.2012г. №53 «Об организации работ по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2012 году».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Таштыпского сельсовета                                                       И.В.Шулбаев

Приложение

к постановлению главы

Таштыпского  сельсовета

От « 04» 02. 2013г. № 29

Основные мероприятия по безаварийному прохождению половодья и

пропуску паводковых вод в 2013году.

| №п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить план действий, план эвакуации населения и животных, схему оповещения и связи, расчет эвакуации, план взаимодействия медицинской службы, ОПС-6, МО МВД России «Таштыпский», ЕДДС администрации Таштыпского района, Таштыпский РЭС-7, ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» и др. | До 05.04.2013г. | Шулбаев И.В. Комиссия по ЧС и ОПБ. Эвакокомиссия |
| 2 | Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. | До 05.04.2013г. | Комиссия по ЧС и ОПБ Таштыпского сельсовета |
| 3 | Определить и подготовить помещения ПВР для размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых из подтопляемых мест, предусмотреть оказание медицинской помощи и снабжения эвакуируемого населения продуктами питания, водой. | До 08.04.2013г. | Комиссия по ЧС и ОПБ Шулбаев И.В. Руководители ПВР Эвакокомиссия Борисовская Л.М. |
| 4 | Провести подготовительные работы по безаварийному пропуску паводковых и талых вод: обследовать водопропускные сооружения, трубы, мосты, дамбы, шлюзы аншлаги). | До 15.03.2013г. | Салимов Р.Х. |
| 5 | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения половодья и пропуска паводковых вод (обращение, добровольное страхование, СМИ, листовки, объявления) | постоянно | Специалисты Таштыпского сельсовета |
| 6 | Обеспечить контроль над состоянием ГТС, снегозапасов, толщины льда и уровня воды в р. Таштып, р. Шама, р. Кызылбаш. | С 01.04.2013г. | Салимов Р.Х. |
| 7 | Организовать в школах и ПУ-16 разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев во время прохождения половодья | До 20.03.2013г. | Директора школ, ПУ-16 |
| 8 | Заключить договора с собственниками плавсредств и техники, сосредоточить их вблизи от зоны возможного затопления. | До 01.04.2013г. | Салимов Р.Х. |
| 9 | Определить размещение карьеров по добыче материалов для ремонта и строительства ГТС. Создать запас скального грунта. | До 20.03.2013г. | Кожухова А.И. |
| 10 | Обеспечить контроль над бесперебойным снабжением электроэнергией жизнеобеспечивающих объектов ЖКХ, а также социальной сферы и населения. | постоянно | Шулбаев И.В. |
| 11 | Провести обследования ГТС, выявить слабые места, при необходимости организовать ремонт. | 15.03.2013г. | Комиссия по ЧС и ОПБ. Шулбаев И.В. Салимов Р.Х. |
| 12 | Заключить договоры на поставку продуктов питания и предметов первой необходимости с предприятиями | До 01.04.2013г | Прибыткова П.Н. |
| 13 | Провести работы по зачернению и выпиливанию льда около опор моста через р. Таштып | 20.03.2013г. | Салимов Р.Х. |
| 14 | Организовать взаимодействие с вышестоящей КЧС | постоянно | Шулбаев И.В. |
| 15 | Согласовать с руководителями предприятий ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» и ООО «Нива» план отвода талых вод из рек Кызылбаш и Шама при подтапливании села Таштып. | 15.03.2013г. | Комиссия по ЧС и ОПБ. |

И.о. начальника отдела делопроизводства                                      И.А.Голощапова