Российская  Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

«23»     03     2016г.                                         с. Таштып                                                  № 122

Об организации работ по безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2016 году на территории Таштыпского сельсовета.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Хакасия «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 17.11.1998г., № 43,  в целях организации безаварийного прохождения половодья и пропуска паводковых вод на территории Таштыпского сельсовета, предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, руководствуясь п.3 ст. 33, п.19 ст.36  Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 года администрация Таштыпского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план проведения основных мероприятий по безаварийному   прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2016 году (приложение).

- Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории  Таштыпского сельсовета общее руководство над проведением работ по пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2016 году на территории Таштыпского сельсовета.

- Все распоряжения и указания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по безотлагательному проведению работ по пропуску паводковых вод, подлежат немедленному исполнению всеми руководителями предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в установленные сроки.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

- Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Таштыпский сельсовет от 13.03.2015г. №90 «Об организации работ по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2015 году».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета И.В. Шулбаева.

Глава Таштыпского сельсовета                                                             А.А.Дьяченко

Приложение 1

к постановлению администрации

Таштыпского  сельсовета

От «23» «03»2016г. №122

Основные мероприятия по безаварийному прохождению половодья и

пропуску паводковых вод в 2016году.

| №п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнение плана действий, плана эвакуации населения и животных, схемы оповещения и связи, расчета эвакуации, плана взаимодействия медицинской службы, ОПС-6, О МВД России по Таштыпскому району, ЕДДС администрации Таштыпского района, Таштыпский РЭС, ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» и др. | До 05.04.2016г. | Тартынский А.И. Комиссия по ЧС и ОПБ. Эвакокомиссия |
| 2 | Определение и приведение в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ. | До 05.04.2016г. | Комиссия по ЧС и ОПБ Таштыпского сельсовета |
| 3 | Определение и подготовка помещений ПВР№1 и ПВР№2 для размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых из подтопляемых мест, предусмотреть оказание медицинской помощи и снабжения эвакуируемого населения продуктами питания, водой. | До 08.04.2016г. | Руководители ПВР Комиссия по ЧС и ОПБ Эвакокомиссия |
| 4 | Проведение подготовительных работ по безаварийному пропуску паводковых и талых вод: обследование водопропускных сооружений, труб, мостов, дамб, шлюзов, аншлагов). | До 30.03.2016г. | Салимов Р.Х. |
| 5 | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о его поведении в период прохождения половодья и пропуска паводковых вод (обращение, добровольное страхование, СМИ, листовки, объявления) | постоянно | Специалисты Таштыпского сельсовета |
| 6 | Обеспечение контроля над состоянием ГТС, снегозапасов, толщины льда и уровня воды в р. Таштып, р. Шама, р. Кызылбаш. | С 01.04.2016г. | Салимов Р.Х. |
| 7 | Организация и проведение в школах и ПУ-16 разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев во время прохождения половодья | До 25.03.2016г. | Директора школ, ПУ-16 |
| 8 | Заключение договоров с собственниками плавсредств и техники, сосредоточение их вблизи от зоны возможного затопления. | До 01.04.2016г. | Салимов Р.Х. |
| 9 | Определение размещения карьеров по добыче материалов для ремонта и строительства ГТС. Создание запаса скального грунта. | До 25.03.2016г. | Кызынгашева М.Н. |
| 10 | Обеспечение контроля над бесперебойным снабжением электроэнергией жизнеобеспечивающих объектов ЖКХ, а также социальной сферы и населения. | постоянно | Тартынский А.И. Дьяченко С.А. Блажнов Ю.А. Тюгаев Н.В. |
| 11 | Проведение обследования ГТС, выявить слабые места, при необходимости организовать ремонт. | 25.03.2016г. | Комиссия по ЧС и ОПБ. Тартынский А.И. Салимов Р.Х. |
| 12 | Заключение договоров на поставку продуктов питания и предметов первой необходимости с предприятиями | до 01.04.2016г | Тартынская А.Л. |
| 13 | Проведение при необходимости работы по зачернению и распиловке льда около опор моста через р. Таштып | 30.03.2016г. | Салимов Р.Х. |
| 14 | Организация взаимодействия с вышестоящей КЧС и ПБ | постоянно | Тартынский А.И. |
| 15 | Согласование с руководителями предприятий ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» и ООО «Нива» план отвода талых вод из рек Кызылбаш и Шама при подтапливании села Таштып. | 30.03.2016г. | Комиссия по ЧС и ОПБ. |

Начальник отдела делопроизводства                                      И.А.Цыганкова