

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» апреля 2023 г. с. Таштып № 64

О подготовке и проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Таштыпского сельсовета в 2023 году.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.40 ч.1. ст.36 Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет, администрация Таштыпского сельсовета постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории Таштыпского сельсовета на 2023 год (приложение №1).

2. Жителям села, а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности провести работы по благоустройству на своих и закрепленных земельных участках и территориях в строгом соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Таштыпский сельсовет», утвержденными решением Совета депутатов Таштыпского сельсовета № 54 от 18 октября 2018 года.

3. Организовать и провести с участием предприятий, организаций и учреждений, всех форм собственности а также населения с.Таштып еженедельные субботники, начиная с 10.04.2023 г.

4. Утвердить состав комиссии по благоустройству Таштыпского сельсовета (приложение №2)

5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Таштыпского сельсовета А.М.Ильина.

Глава Таштыпского сельсовета Р. Х. Салимов

Приложение 1 к постановлению «О подготовке и

проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и наведению санитарного порядка

на территории Таштыпского сельсовета в 2023

году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

ТАШТЫПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Единица измерения | Объем |
| 1 | Проведение двухмесячника по благоустройству  с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных участках, территорий предприятий  и организаций | 10.04.2023.-01.06.2023г. |  |  |
| 2 | Проведение благоустроительных работ:  - работа с руководителями организаций, предприятий, учреждений, индивидуальными предпринимателями и населением по приведению в порядок подведомственных фасадов зданий и прилегающих территорий,  - работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на территории села Таштып, привлечение их к обустройству своих участков в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства.  - Благоустройство въездов в с.Таштып  - Санитарная очистка улиц села от ТКО и мусора. | 10.04.2023.-01.06.2023г. |  |  |
| 3 | Установка мусорных контейнеров.  Организация работы постоянно действующей комиссии по благоустройству при администрации Таштыпского сельсовета на предмет выявления нарушителей Правил благоустройства и привлечению их к ответственности. | постоянно |  |  |
| 4 | Проведение благоустроительных работ на кладбище | До 30.04.2023г. | шт | 1 |
| 5 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | До 10.05.2023г. | шт | 50 |
| 6 | Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан | Весенний, осенний период | шт | 40 |
| 7 | Известковая окраска деревьев | До 30.05.2023г. | шт | 300 |
| 8 | Санитарная очистка площадей, скверов, парков | До 30.05.2023г. | шт | 25 |
| 9 | Благоустройство, ремонт детских площадок. Установка малых архитектурных форм | До 30.06.2023г. | шт | 13 |
| 10 | Посадка деревьев и кустарников | До 30.07.2023г. | шт | 400 |
| 11 | Ремонт и устройство газонов | До 30.09.2023г. | шт | 2 |
| 12 | Подготовка клумб, посадка цветов | До 30.05.2023г. | шт | 2000 |
| 13 | Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.  -ямочный ремонт дорожного полотна  -проведение дорожной разметки  -ревизия, ремонт, установка дорожных знаков  -отсыпка и грейдеровка улиц | До 01.06.2023г.  В течение года  До 15.10.2023г. | км  км  шт.  км | 9,5  19,4  90  17,7 |
| 14 | Ремонт освещения улиц и установка новых светильников | До 30.08.2023г. | шт. | 20 |
| 15 | Ликвидация несанкционированных свалок | До 30.09.2023г. | шт. | 10 |
| 16 | Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а так же домов, где проживают пожилые люди, нуждающиеся в помощи | 01.05.2023 – 31.08.2023г. | п/м | 100 |
| 17 | Уборка «Парка боевой Славы» приуроченная к международному дню памятников и исторических мест. | 28.04.2023 | шт. | 1 |

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Мирошенко

Приложение 2 к постановлению «О подготовке и

проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и наведению санитарного порядка

на территории Таштыпского сельсовета в 2023

году»

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Ильин А.М. - И.о. заместителя главы Таштыпского сельсовета,

Председатель комиссии;

Андреева А.В. - депутат на постоянной основе Совета депутатов

Таштыпского сельсовета, Заместитель председателя комиссии;

Чильчигешева Г.А. - специалист администрации Таштыпского сельсовета,

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Мамышева Л.В. - ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;

Прудникова А.О. - и.о. специалиста 1 категории администрации Таштыпского сельсовета;

Ешков А.Н. - заведующий хозяйством администрации Таштыпского сельсовета;

Салайдинова А.И. - депутат Совета депутатов администрации Таштыпского

сельсовета;

Кызынгашев Е. В. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Таштыпский» (по согласованию)

Начальник отдела делопроизводства Е.В.Мирошенко

Приложение 3 к постановлению «О подготовке и

проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и наведению санитарного порядка

на территории Таштыпского сельсовета в 2023

году»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**закрепленных прибрежных зон р. Таштып и территорий с. Таштып,**

**подлежащих уборке**

**Общий сбор и начало в 13:00 около здания Администрации Таштыпского района**

С собой необходимо взять перчатки и мешки (пакеты) под мусор.

Ответственное лицо за сбор и вывоз мешков (пакетов) с мусором - Администрация Таштыпского сельсовета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Закрепляемая территория** |
| Администрация Таштыпского района,  Муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Земля Таштыпская",  Совет депутатов Таштыпского района | Правобережье р. Таштып (дамба) от ул. Щетинкина до коммунального моста; Аллея от ул. Луначарского до фонтана; территория вокруг здания Администрации Таштыпского района по ул. Ленина 35. |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Таштыпского района», | Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35(клумба 1);  Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория. |
| Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения Таштыпского района» | Территория Администрации, Аллея от фонтана ул. Ленина, до ул. Марии Цукановой;  Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35(клумба 2). |
| МБОУ ДОД "Таштыпская ДЮСШ",  Управление финансов Администрации Таштыпского района,  Управление муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района | Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория. |
| Администрация Таштыпского сельсовета | Газон, прилегающий к администрации сельсовета; Парк Боевой Славы; предмостная площадь; территория рынка; мост. |
| ОПС РХ №6 «Противопожарная служба» | Левобережье р. Таштып от д.28 по ул. Советская, до очистных; прилегающая территория пожарной службы в радиусе 10 м. |
| Отд. МВД России по Таштыпскому району | Прилегающая территория в радиусе 10 м.; транспортная стоянка; Берег реки Таштып от перекрестка ул. Войкова и ул. Советская, до РОВД. |
| Судебный участок | Прилегающая территория в радиусе 10 м.; территория прилегающая к зданию суда со стороны РОВД до ул.М.Цукановой. |
| Прокуратура, Следственный комитет | Прилегающая территория к зданию прокуратуры до спортивного комплекса имени В.В. Майнагашева. |
| ГУ РХ «Таштыпская ветстанция» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Школа №1 | Прилегающая территория школы и ул.Луначарского от объездной дороги до ул.Советская. |
| Школа №2 | Прилегающая территория; территория прилегающая к мосту на перекрестке ул.Энгельса-Октябрьская-Виноградова. |
| д/с «Рябинушка» | Прилегающая территория |
| д/с «Солнышко» | Прилегающая территория |
| д/с «Чылтызах» | Прилегающая территория |
| РДК | Прилегающая территория Дома культуры, музея, юрточно-гостиничного комплекса. |
| ЦЗН,ЦДТ | прилегающая территория вокруг здания по ул.Луначарского 2. |
| Россельхозбанк | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Росгосстрах; ИП Ильясова; ИП Ключник. | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ОАО Сбербанк России | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ГБПОУ РХ «ПУ-16» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; от въезда в с.Таштып до дома по ул.Советская №142; стадион. |
| Музыкальная школа | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ГБУЗ РХ "Таштыпская районная больница" | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; аллея по ул.Войкова: от ул.Ленина до детской площадки на перекрестке Войкова-Мечникова. |
| ООО "Хлебокомбинат" | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ИП Исаков А.В. | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. к «Сибирским узорам», пекарне, мельницы. |
| ИП по лесопереработке | Расчистка прилегающей территории от остатков лесопиления, наведения порядка прилегающей территории по периметру в радиусе 10 м. |
| ИП Воронин | Прилегающая территория вокруг магазинов и оптовой базы. |
| Управление Федерального казнечейства | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ГУ Управление пенсионного фонда в Таштыпском районе РХ» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; берег р.Таштып от ул.Луначарского до моста |
| ООО ЧОП «ФОРТ-ЗАПАД» | Территория берега р.Таштып от здания ул. Советская 84, до коммунального моста |
| Ростелеком, Почта России, МФЦ | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; территория за зданием и за гаражами до ул.Советская |
| ООО «Жилсервис» | Прилегающая территория МКД |
| РСУ ИП Сарагашев А.Г. | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| МУП «Возрождение» | Прилегающая территория всех объектов ЖКХ, ул. Виноградова от здания конторы до ул. Энгельса(моста) |
| ООО «Нива» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. Вся территория хозяйства, детская площадка. |
| ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м., поляна до асфальтного завода; прилегающий сквер; АЗС. |
| АЗС «Сибирьнефть», АЗС «Роснефть» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Таштыпский РЭС-7 | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. всех объетов энергетики |
| ХПМС | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Автовокзал, торговая база | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Здание Агроснаба | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Таштыпское лесничество, АУ РХ «Леса Хакасии» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. конторы и пилорамы, детская площадка им.Гусева |
| ИП торговой сферы и сферы бытового обслуживания, такси | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |