Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» января 2020 г. с.Таштып № 13

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории Таштыпского сельсовета.

В соответствии с приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов», во исполнение пункта 2.2, пункт 2 раздел 1 протокола №410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях организации работы, направленной на создание привлекательного облика с. Таштып, руководствуясь п. 3, ст.33, п.19, ч.1 ст.36, Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет от 21.02.2006 г., администрация Таштыпского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории с. Таштып, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации Юшкову С. Н. обеспечить выполнение мероприятий План-график в установленные сроки.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Таштыпского сельсовета Р. Х. Салимов

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Таштыпского сельсовета

 от «20» января 2020 года №13

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории с. Таштып**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | Проведение инвентаризации вывесок и рекламных конструкций размещенных на фасадах зданий, в особенности на центральных улицах и в зонах гостеприимства, в том числе у автомобильных дорог общего пользования, являющихся «въездными воротами» в населенных пункт | до 31 декабря 2020 год**а** | Заместитель главы администрации |
| **2** | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории поселения мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства | до 01 февраля 2020 года | Заместитель главы администрации |
| **3** | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанных пунктов. | Постоянно | Глава администрации, заместитель главы администрации  |
| **4** | Приведение вывесок и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий, в особенности на центральных улицах и в зонах гостеприимства, в том числе у автомобильных дорог общего пользования, являющихся «въездными воротами» в населенный пункт в соответствии с Правилами благоустройства. | до 01 февраля 2019 года | Заместитель главы администрации |

Начальник отдела делопроизводства Е. В. Мирошенко