Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23» апреля 2020 г. с. Таштып № 84

О подготовке и проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Таштыпского сельсовета в 2020 году.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.40 ч.1. ст.36 Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет, администрация Таштыпского сельсовета

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории Таштыпского сельсовета на 2020 год (приложение №1).
2. Жителям села, а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности провести работы по благоустройству на своих и закрепленных земельных участках и территориях в строгом соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Таштыпский сельсовет», утвержденными решением Совета депутатов Таштыпского сельсовета № 54 от 18 октября 2018 года.
3. Предприятиям, организациям и учреждениям, всех форм собственности а также населению с.Таштып произвести уборку прилежащей территории, начиная с 01.05.2020 г.
4. Утвердить состав комиссии по благоустройству Таштыпского сельсовета (приложение №2)
5. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Таштыпского сельсовета С. Н. Юшкова

Глава Таштыпского сельсовета Р. Х. Салимов

Приложение 1

к постановлению главы Таштыпского сельсовета

от 22.04.2020г.№84

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

ТАШТЫПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Единица измерения | Объем |
| 1 | Очистка тротуаров  Очистка водопропускных труб от снега | Ежедневно  01.10.2020-31.11.2020. | шт. | 23 |
| 2 | Проведение двухмесячника по благоустройству  с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных участках, территорий предприятий  и организаций | 01.05.2020.-01.07.2020г. |  |  |
| 3 | Проведение благоустроительных работ:  - работа с руководителями организаций, предприятий, учреждений, индивидуальными предпринимателями и населением по приведению в порядок подведомственных фасадов зданий и прилегающих территорий,  - работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на территории села Таштып, привлечение их к обустройству своих участков в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства.  - Благоустройство въездов в с.Таштып  - Санитарная очистка улиц села от ТБО и мусора. | 01.05.2020-01.07.2020 |  |  |
| 4. | Установка мусорных контейнеров.  Организация работы постоянно действующей комиссии по благоустройству при администрации Таштыпского сельсовета на предмет выявления нарушителей Правил благоустройства и привлечению их к ответственности. | постоянно |  |  |
| 5. | Проведение благоустроительных работ на кладбище | До 27.04.2020г. | шт | 1 |
| 6. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | До 31.05.2020г. | шт | 50 |
| 7. | Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан | Весенний, осенний период | шт | 20 |
| 8. | Известковая окраска деревьев | До 31.05.2020г. | шт | 300 |
| 9. | Санитарная очистка площадей, скверов, парков | До 31.05.2020г. | шт | 10 |
| 10. | Благоустройство, ремонт детских площадок. | До 31.05.2020г. | шт | 1 |
| 11. | Установка малых архитектурных форм | До 31.05.2020г. | шт | 15 |
| 12. | Посадка деревьев и кустарников | До 31.05.2020г. | шт | 100 |
| 13. | Ремонт и строительство газонов | До 30.09.2020г. | шт | 2 |
| 14. | Подготовка клумб, посадка цветов | До 31.05.2020г. | шт | 6000 |
| 15. | Ремонт дорожных ограждений | До 31.05.2020г. | п.м. | 100 |
| 16. | Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.  -ямочный ремонт дорожного полотна  -проведение дорожной разметки  -ревизия, ремонт, установка дорожных знаков  -ремонт тротуаров  - ремонт асфальтобетонного покрытия  -отсыпка и грейдеровка улиц | До 01.06.2020г.  В течение года  До 31.09.2020г  До 31.09.2020г  До 15.10.2020г. | км  км  шт.  км  км  км | 9,5  19,4  40  0,7  0,7  17,7 |
| 17. | Ремонт освещения улиц и установка новых светильников | До 31.08.2020г. | шт. | 150 |
| 18. | Обновление элементов художественного оформления села | До 28.08.2020г. | шт. | 38 |
| 19. | Ликвидация несанкционированных свалок | До 30.09.2020г. | шт. | 10 |
| 20. | Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а так же домов, где проживают пожилые люди, нуждающиеся в помощи | 01.05.2020 – 31.08.2020г. | п/м | 50 |

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Мирошенко

Приложение №2

к постановлению

главы Таштыпского сельсовета

от 23.04.2020г.№84

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Юшков С. Н. - Заместитель главы Таштыпского сельсовета,

Председатель комиссии;

Лалетина С.Ф. - депутат на постоянной основе Совета депутатов Таштыпского сельсовета, Заместитель председателя комиссии;

Чильчигешева Г.А. - ведущий специалист администрации Таштыпского

сельсовета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Мамышева Л.В. - ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;

Лалетина В.В. - специалист 1 категории администрации Таштыпского сельсовета;

Ешков А.Н. - заведующий хозяйством администрации Таштыпского сельсовета;

Салайдинова А.И. - депутат Совета депутатов администрации Таштыпского сельсовета;

Кызынгашев Е. В. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Таштыпский» (по согласованию)

Начальник отдела делопроизводства Е.В.Мирошенко

Приложение №3

к постановлению

Администрации

Таштыпского сельсовета

№84 от 23.04.2020 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**закрепленных прибрежных зон р. Таштып и территорий с. Таштып,**

**подлежащих уборке**

**Общий сбор и начало в 13:00 около здания Администрации Таштыпского района**

С собой необходимо взять перчатки и мешки (пакеты) под мусор.

Ответственное лицо за сбор и вывоз мешков (пакетов) с мусором - Администрация Таштыпкого сельсовета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Закрепляемая территория** |
| Администрация Таштыпского района,  Муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Земля Таштыпская",  Совет депутатов Таштыпского района | Правобережье р. Таштып (дамба) от ул. Щетинкина до коммунального моста; Аллея от ул. Луначарского до фонтана; территория вокруг здания Администрации Таштыпского района по ул. Ленина 35. |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Таштыпского района», | Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35(клумба 1);  Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория. |
| Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения Таштыпского района» | Территория Администрации, Аллея от фонтана ул. Ленина, до ул. Марии Цукановой;  Посадка цветов на клумбе возле здания Администрации по ул. Ленина 35(клумба 2). |
| МБОУ ДОД "Таштыпская ДЮСШ",  Управление финансов Администрации Таштыпского района,  Управление муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района | Спортивный комплекс имени В.В. Майнагашева и прилегающая территория. |
| Администрация Таштыпского сельсовета | Газон, прилегающий к администрации сельсовета; Парк Боевой Славы; предмостная площадь; территория рынка; мост. |
| ГУ РХ «Противопожарная служба» ОПС-6 | Левобережье р. Таштып от д.28 по ул. Советская, до очистных; прилегающая территория пожарной службы в радиусе 10 м. |
| Отд. МВД России по Таштыпскому району | Прилегающая территория в радиусе 10 м.; транспортная стоянка; Берег реки Таштып от перекрестка ул. Войкова и ул. Советская, до РОВД. |
| Судебный участок | Прилегающая территория в радиусе 10 м.; территория прилегающая к зданию суда со стороны РОВД до ул.М.Цукановой. |
| Прокуратура, Следственный комитет | Прилегающая территория к зданию прокуратуры до спортивного комплекса имени В.В. Майнагашева. |
| ГУ РХ «Таштыпская ветстанция» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Школа №1 | Прилегающая территория школы и ул.Луначарского от объездной дороги до ул.Советская. |
| Школа №2 | Прилегающая территория; территория прилегающая к мосту на перекрестке ул.Энгельса-Октябрьская-Виноградова. |
| д/с «Рябинушка» | Прилегающая территория |
| д/с «Солнышко» | Прилегающая территория |
| д/с «Чылтызах» | Прилегающая территория |
| РДК | Прилегающая территория Дома культуры, музея, юрточно-гостиничного комплекса. |
| ЦЗН,ЦДТ | прилегающая территория вокруг здания по ул.Луначарского 2. |
| Россельхозбанк | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; стоянка с противоположной стороны |
| Росгосстрах; ИП Ильясова; ИП Ключник. | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ОАО Сбербанк России | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ГБПОУ РХ «ПУ-16» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; от въезда в с.Таштып до дома по ул.Советская №142; стадион. |
| Музыкальная школа | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ГБУЗ РХ "Таштыпская районная больница" | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; аллея по ул.Войкова: от ул.Ленина до детской площадки на перекрестке Войкова-Мечникова. |
| ООО "Хлебокомбинат" | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ИП Исаков А.В. | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. к «Сибирским узорам», пекарне, мельницы. |
| ИП по лесопереработке | Расчистка прилегающей территории от остатков лесопиления, наведения порядка прилегающей территории по периметру в радиусе 10 м. |
| ИП Воронин | Прилегающая территория вокруг магазинов и оптовой базы. |
| Управление Федерального казначейства | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ГУ Управление пенсионного фонда в Таштыпском районе РХ» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; берег р.Таштып от ул.Луначарского до моста |
| ООО ЧОП «ФОРТ-ЗАПАД» | Территория берега р.Таштып от здания ул. Советская 84, до коммунального моста |
| Ростелеком, Почта России, МФЦ | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м.; территория за зданием и за гаражами до ул.Советская |
| ООО «Жилсервис» | Прилегающая территория МКД |
| РСУ ИП Сарагашев А.Г. | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| ООО «Таштыпэнерго» | Прилегающая территория всех объектов ЖКХ, ул.Виноградова от здания конторы до ул.Энгельса(моста) |
| ООО «Нива» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. Вся территория хозяйства, детская площадка. |
| ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м., поляна до асфальтного завода; прилегающий сквер; АЗС. |
| АЗС «Сибирьнефть», АЗС «Роснефть» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Таштыпский РЭС-7 | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. всех объетов энергетики |
| ХПМС | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Автовокзал, торговая база | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Здание Агроснаба | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |
| Таштыпское лесничество, САУ РХ «Таштыплес» | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. конторы и пилорамы, детская площадка им.Гусева |
| ИП торговой сферы и сферы бытового обслуживания, такси | Прилегающая территория по периметру в радиусе 10 м. |