Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01 » \_03\_ 2016г. с. Таштып № 82/а

О подготовке и проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Таштыпского сельсовета в 2016 году.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.18 ч.1 ст.9, п.40 ст.33 Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории Таштыпского сельсовета на 2016 год (приложение №1).
2. Жителям села, а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности провести благоустроительные работы на своих и закрепленных земельных участках и территориях в строгом соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Таштыпский сельсовет», утвержденными решением Совета депутатов Таштыпского сельсовета №40 от 17 марта 2006 года.
3. Организовать и провести с участием предприятий, организаций и учреждений, всех форм собственности а также населения с.Таштып еженедельные субботники, начиная с 01.04.2016г.
4. Объявить конкурсы на территории Таштыпского сельсовета:

- на лучшую усадьбу;

- на лучшее предприятие.

1. Утвердить состав комиссии по благоустройству Таштыпского сельсовета (приложение №2)
2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя главы Таштыпского сельсовета А.И. Тартынского.

Глава Таштыпского сельсовета А.А. Дьяченко

Приложение 1

к постановлению администрации Таштыпского сельсовета

от «01» «03»2016г.№82/а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

ТАШТЫПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Единица измерения | Объем |
| 1 | Очистка тротуаров, дорог от снега, льда, подсыпка  Очистка водопропускных труб от снега | Ежедневно  01.10.2016-31.11.2016  01.03.2016-30.04.2016 | шт. | 23 |
| 2 | Проведение двухмесячника по благоустройству  с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных участках, территорий предприятий  и организаций | 01.04.2016г.-01.06.2016г. |  |  |
| 3 | Проведение благоустроительных работ:  - работа с руководителями организаций, предприятий, учреждений, индивидуальными предпринимателями и населением по приведению в порядок подведомственных фасадов зданий и прилегающих территорий,  - работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на территории села Таштып, привлечение их к обустройству своих участков в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства.  - Благоустройство въездов в с.Таштып  - Санитарная очистка улиц села от ТБО и мусора. | 01.04.2016-01.06.2016 |  |  |
| 4. | Установка мусорных контейнеров.  Организация работы постоянно действующей комиссии по благоустройству при администрации Таштыпского сельсовета на предмет выявления нарушителей Правил благоустройства и привлечению их к ответственности. | постоянно |  |  |
| 5. | Проведение благоустроительных работ на кладбище | До 20.04.2016г. | шт  тыс. м2 | 1  20,00 |
| 6. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | До 10.05.2016г. | шт | 500 |
| 7. | Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан | В течение  года | шт | 50 |
| 8. | Известковая окраска деревьев | До 30.05.2016г. | шт | 300 |
| 9. | Санитарная очистка площадей, скверов, парков | До 30.05.2016г. | шт | 25 |
| 10. | Благоустройство, ремонт детских площадок. Установка малых архитектурных форм | До 30.05.2016г. | шт | 13 |
| 11. | Благоустройство и ремонт рынка | До 30.05.2016г | шт | 1 |
| 12. | Посадка деревьев и кустарников | До 30.05.2016г. | шт | 100 |
| 13. | Ремонт и строительство газонов | До 30.05.2016г. | шт | 2 |
| 14. | Подготовка клумб, посадка цветов | До 30.05.2016г. | шт | 200 |
| 15. | Ремонт дорожных ограждений | До 30.05.2016г. | м2 | 250 |
| 16. | Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.  -ямочный ремонт дорожного полотна  -проведение дорожной разметки  -ревизия, ремонт, установка дорожных знаков  -ремонт тротуаров  -отсыпка и грейдеровка улиц | До 01.06.2016г.  В течение года  До 11.06.16г  До 15.10.16г. | км  км  шт.  км  км | 1  9,5  19,4  160  1,4  17,7 |
| 17. | Ремонт освещения улиц и установка новых светильников | До 30.08.16г. | шт. | 20 |
| 18. | Обновление элементов художественного оформления села | До 28.06.16г. | шт. | 2 |
| 19. | Ликвидация несанкционированных свалок | До 30.05.16г. | шт.  тыс. м2 | 5  20,0 |
| 20. | Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а так же домов, где проживают пожилые люди, нуждающиеся в помощи | 01.05.16г. – 31.08.16г. | п/м | 1200 |
| 21. | Установка памятного знака «М.Цуканова» | 30.06.16г. | шт. | 1 |

Начальник отдела делопроизводства И.А.Цыганкова

Приложение №2

к постановлению

администрации Таштыпского сельсовета

от «01» «03»2016г.№82/а

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Тартынский А.И. - И.о. заместителя главы Таштыпского сельсовета,

Председатель комиссии;

Борисовская Л.М. - депутат на постоянной основе Совета депутатов Таштыпского сельсовета, Заместитель председателя комиссии;

Кызынгашева М.Н. - ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Мамышева Л.В. - ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;

Тартынская А.Л. - специалист 1 категории администрации Таштыпского сельсовета;

Салимов Р.Х. - заведующий хозяйством администрации Таштыпского сельсовета;

Салайдинова А.И. - депутат Совета депутатов администрации Таштыпского сельсовета;

Токмашов Д.Г. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Таштыпский» (по согласованию)

Начальник отдела делопроизводства И.А.Цыганкова