Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРОЕКТ

« \_\_» \_\_\_\_2018 г. с. Таштып № \_\_

 О подготовке и проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Таштыпского сельсовета в 2018 году.

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.40 ч.1. ст.36 Устава муниципального образования Таштыпский сельсовет, администрация Таштыпского сельсовета

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории Таштыпского сельсовета на 2018 год (приложение №1).
2. Жителям села, а также предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности провести благоустроительные работы на своих и закрепленных земельных участках и территориях в строгом соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Таштыпский сельсовет», утвержденными решением Совета депутатов Таштыпского сельсовета №40 от 17 марта 2006 года.
3. Организовать и провести с участием предприятий, организаций и учреждений, всех форм собственности а также населения с.Таштып еженедельные субботники, начиная с 01.04.2018 г.
4. Объявить конкурсы на территории Таштыпского сельсовета:

 - на лучшую усадьбу;

 - на лучшее предприятие.

1. Утвердить состав комиссии по благоустройству Таштыпского сельсовета (приложение №2)
2. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского сельсовета.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на. заместителя главы Таштыпского сельсовета С. Н. Юшкова

Глава Таштыпского сельсовета Р. Х. Салимов

Приложение 1

 к постановлению главы Таштыпского сельсовета

 от\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.№\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ

ТАШТЫПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Единица измерения | Объем |
| 1 | Очистка тротуаров, дорог от снега, льда, подсыпка Очистка водопропускных труб от снега | Ежедневно 01.10.2018-31.11.2018 г.01.03.2018-30.04.2018 г. | шт. | 23 |
| 2 | Проведение двухмесячника по благоустройству с. Таштып по наведению санитарного порядка на приусадебных участках, территорий предприятийи организаций   | 01.04.2018.-01.06.2018г. |  |  |
| 3 | Проведение благоустроительных работ:- работа с руководителями организаций, предприятий, учреждений, индивидуальными предпринимателями и населением по приведению в порядок подведомственных фасадов зданий и прилегающих территорий, - работа по выявлению собственников заброшенных усадеб на территории села Таштып, привлечение их к обустройству своих участков в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства.- Благоустройство въездов в с.Таштып- Санитарная очистка улиц села от ТБО и мусора.  | 01.04.2018-01.06.2018 |  |  |
| 4. | Установка мусорных контейнеров.Организация работы постоянно действующей комиссии по благоустройству при администрации Таштыпского сельсовета на предмет выявления нарушителей Правил благоустройства и привлечению их к ответственности. | постоянно |  |  |
| 5. | Проведение благоустроительных работ на кладбище | До 24.04.2018г. | шт | 1 |
| 6. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | До 10.05.2018г. | шт | 50 |
| 7. | Уборка тополей, угрожающих здоровью и имуществу граждан  | В течениегода | шт | 5 |
| 8. | Известковая окраска деревьев | До 30.05.2018г. | шт | 300 |
| 9. | Санитарная очистка площадей, скверов, парков  | До 30.05.2018г. | шт | 25 |
| 10. | Благоустройство, ремонт детских площадок. Установка малых архитектурных форм | До 30.05.2018г. | шт | 13 |
| 11. | Благоустройство и ремонт рынка | До 30.05.2018г | шт | 1 |
| 12. | Посадка деревьев и кустарников | До 30.05.2018г. | шт | 100 |
| 13. | Ремонт и строительство газонов  | До 30.05.2018г. | шт | 2 |
| 14. | Подготовка клумб, посадка цветов | До 30.05.2018г. | шт | 200 |
| 15. | Ремонт дорожных ограждений | До 30.05.2018г. | п.м. | 100 |
| 16. | Ремонт и благоустройство улиц, в т.ч.-ямочный ремонт дорожного полотна-проведение дорожной разметки-ревизия, ремонт, установка дорожных знаков-ремонт тротуаров-отсыпка и грейдеровка улиц | До 01.06.2018г.В течение годаДо 11.06.18гДо 15.10.18г. | кмкмшт.кмкм | 9,519,41601,417,7 |
| 17. | Ремонт освещения улиц и установка новых светильников | До 30.08.18г. | шт. | 20 |
| 18. | Обновление элементов художественного оформления села | До 28.06.18г. | шт. | 2 |
| 19. | Ликвидация несанкционированных свалок | До 30.05.18г. | шт. | 5 |
| 20. | Приведение в порядок усадеб ветхих домов (огораживание), а так же домов, где проживают пожилые люди, нуждающиеся в помощи | 01.05.18 – 31.08.18г. | п/м | 120 |

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Мирошенко

 Приложение №2

 к постановлению

 главы Таштыпского сельсовета

 от\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.№\_\_\_

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Юшков С. Н. - Заместитель главы Таштыпского сельсовета,

 Председатель комиссии;

Борисовская Л.М. - депутат на постоянной основе Совета депутатов Таштыпского сельсовета, Заместитель председателя комиссии;

Чильчигешева Г.А. - ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Мамышева Л.В. - ведущий специалист администрации Таштыпского сельсовета;

Танова И. И. - специалист 1 категории администрации Таштыпского сельсовета;

Ешков А. Н. - заведующий хозяйством администрации Таштыпского сельсовета;

Салайдинова А.И. - депутат Совета депутатов администрации Таштыпского сельсовета;

Кызынгашев Е. В.. - участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Таштыпский» (по согласованию)

Начальник отдела делопроизводства Е.В.Мирошенко